重庆市永川区中医院凤凰湖新院开荒保洁服务

竞争性磋商文件

- 重庆市永川区中医院 制

二O二二年七月

第一篇     竞争性磋商邀请书

重庆市永川区中医院（凤凰湖新院区）开荒保洁服务项目，经我院党委会研究决定，对该项目进行挂网招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

# 一、 项目简介

项目名称：重庆市永川区中医院（凤凰湖新院区）开荒保洁服务项目

项目地址：重庆市永川区

建筑面积：      34462    .00 M2

# 二、保洁开荒范围、项目及数据

- 1、 保洁开荒范围

-1至5层室内、外。

- 2、开荒项目及数据

| 区域 | 清洁项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 室内区域 | 大厅、楼层过道、房间、消防通道、电梯轿厢、地下室含车库的天花、地面、墙面、窗户、及室内设施、家俱等。 | 车库冲洗。 |
| 室外区域 | 天台、屋顶花园、露台、医院周边地面、及其配套设施等 | 清扫 |

# 3、开荒保洁报价

| - 分包号 | - 项目名称 | - 最高限价 | - 投标保证金 | - 标书费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 不分包 | - 重庆市永川区中医院（凤凰湖新院区）开荒保洁服务项目 | - 13.7848 万元 | - 2700 元 | - 无 |

# 按全包形式综合包干报价，包含不限于人工工资、保洁设备、耗材、税收、保险等。

# 4、工期

发出开工通知之日起10个工作日完成。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人为具备清洁保洁服务经营范围的独立法人企业并提供加盖投标人公章的营业执照复印件。

注：本项目不接受联合体投标。

有关说明：

（1） 投标人必须提供相应的资质证明文件，若无证明文件或证明文件不符合的，将被视为无效投标；

（2）投标人提供原件备查。

## 四、保洁开荒方法及标准

保洁开荒的总体原则：由上到下，由内到外，由难到易。

部分项目开荒方法如下：

1、房间窗框清洁

先用百洁布沾上洗洁精水对框窗上的白色涂料进行撤底擦拭，对涂料多的地方采用天那水擦拭显本色，然后再用毛巾清洁干净。注：禁用刀片；使用天那水时应先局部做试验，确认不损伤物体表面油漆才可用。

2、房间阳台的清洁

先用铲刀把地面残留的水泥铲掉，然后用1份水对0.5份洁瓷净的比列进行清洗，再用清水洗净即可，局部地方用钢丝球处理。

3、房间玻璃清洁

清洁员工先把安全绳系好，然后把留在玻璃（窗框）上的保护膜全部撕掉，然后用洗洁精水对玻璃涂擦后再用玻璃刮把污水刮干净，有胶的地方用刀片局部处理；

4、洗手间卫生清洁

先用毛巾把大灰尘除掉，再用清洁剂对马桶和洗手盆以及各设施擦拭显本色为止，再用清水洗净：地面用洁瓷净对水清洁。注：千万不能用钢丝球和钢刷等对马桶刷洗，防止对表面刮伤；

- 5、天花、墙面、病床、床头柜等设施清洁

先用鸡毛扫对天花、墙面等除尘，用毛巾配合按1：100配制的全能清洁剂擦洗中心供氧设施、病床、床头柜等设施，再用消毒水清抹一次，必要时用柔软洁垫手刷清理设施表面的污渍；

6、房间、通道PVC地板清洁

先把地面垃圾扫干净，然后用清洁液对局部污迹处理（包括地角线），再用全能清洁剂进行全面机洗，最后用清水擦拭等干后显本色即可。注：不管对房间任何部位清洁都不能对PVC地板上留积水，擦地毛巾必须是最干状态.

7、楼层公共通道的清洁

先把墙面上的公共设施清理干净，再把地面保护纸上面的垃圾清理干净后把保护纸收掉放好，然后把地面上有涂料的地方用刀片铲净，再用洗地机对清洁药水进行地面清洁显本色，然后再用清水洗净即可。

8、公共通道墙面（瓷砖、石类）清洁

先用刀片把墙面上的涂料除净，再用天那水对墙面的油漆渍擦拭显本色，然后用洗洁精对墙面进行全面擦洗，再用毛巾进行全面清洁即可。注：千万不能对上面白色墙面进行二次污染；

9、消防楼梯清洁

先用扫把进行全面清扫，然后对楼梯平面和立面用钢丝和铲刀进行涂料清除（包括地角线），最后用地拖拖干净及即可。注：千万不能提水冲洗楼道，防止水流到房间造成危害；

五、 保洁开荒的验收标准

每完成一层，安排保洁管理人员进行初步验收，验收发现问题，立即整改；所有区域完成后，再进行一次整体自验收。最后交院方综合验收合格即可。

具体验收标准详见验收表（见后）。

五、 保洁开荒管理

## 1、人员管理

（1）每天开荒开始前清点人数、发放工具，安排工作重点；

（2）女员工不得穿高跟鞋、裙子，任何人不得穿拖鞋或赤脚；

（3）一切行动听指挥，服从现场保洁主管的工作指派，统一进入开荒区域，不得进入非指定区域；

## 2、安全防护

（1）高空作业一定要严格按照安全措施及流程，不得野蛮操作；

（2）在开荒过程中，注意脚下有无杂物，小心绊倒，特别是脚下的钉子；

（3）在开荒过程中，不得带无关人员进入开荒区域；

（4）在开荒过程中，如遇到任何工作疑难或意外，第一时间向直属工作小组汇报，再向现场保洁主管报告，不得私自处理；

（5）特殊的清洁作业应有明显的提醒人们注意标志；

（6）清洁前，需做好自身安全防护措施，确保无任何危险的时候方能进行；

（7）爱护、爱惜物业内的一切设备、设施；

（8）使用电源插头时，湿手不要操作，不能乱插电源线；

（9）不要随意打开或关闭电源开关；

（10）不要随意移动消防设施，接触电线头及其它未安装好的设施；

（11）清洁易碎东西时，应谨慎操作（轻拿轻放），如发现有损坏，应立即报告保洁主管；同时向院方报告，做影像图片资料备案。

（12）严禁抽烟及使用明火；

（13）出入开荒现场时，选择安全路线行走，如：不要在垃圾堆里踩过；

（14）照明不充足的地方应询问保洁主管，不可自作主张；

（15）清洁剂，用后将盖拧紧，不能随意乱倒剩余的清洁剂在其它角落；

（16）用电注意事项

a.严禁私拉乱接；

b.发现裸露电线不能用手去摸，找专业人事解决；

c.在使用电器设备之前应先检查电线有无裸露现象；

d.严禁电器设备还开着的状态下，工作人员离开现场；

e.不能用湿抹布擦电源开关及接线盒。

（17）用水注意事项

a.节约用水，严禁长流水；

b.不能到处冲水、洒水(因地毯、木地板是不能粘水的)；

c.在清洁卫生间时不能将遗留的水泥、石灰等冲入下水道中，以免堵塞；

d.发现漏水、渗水现象应及时上报。

## 3、成品保护

## （1）在清洁石材和不锈钢设备时不能使用强酸或强碱性清洁剂，强酸或强碱会导致这些物质变色、变形；

## （2）清洁卫生洁具、大理石台面等不能使用清洁球、刀片等硬物，以免划伤表面；

## （3）不管是实木地板还是复合地板，清洁时不可沾湿水太多，否则容易造成木地板变形；

## （4）特殊材质地需要特殊清洁剂进行清洁；

## （5）镜面不锈钢严禁使用不锈钢油；

## （6）不锈钢、铜制品、铝合金严禁使用清洁球、刀片等硬物；

## （7）布艺、沙发、漆器等严格按照操作规程进行清洁；

## （8）医疗设备、设施、其他易碎摆件清洁时动作一定要轻。

六、谈判有关说明

（一）凡有意参加的投标人，获取竞争性谈判文件方式：凡有意参加的投标人，请在重庆市永川区中医院网上下载本项目文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论领取或下载与否，均视为已知晓所有要求内容。投标自行到现场实地踏勘。

（二）投标保证金

1、投标保证金    2700 元，投标人在要求时间内缴纳，开标现场检查投标保证金缴纳凭证原件。未中标单位和中标单位的保证金需等待中标单位和院方签订正式合同后，不计利息足额退还；对中标后按照《政府采购法》和《招投标法》规定时限未签订合同的投标单位的投标保证金，我院将依法予以没收。

2、投标保证金科现金或者扫描支付。

3、投标保证金缴纳截止时间：2022年7月7日11:00时前（以到账日期为准）。

4、谈判采购文件（即投标文件）递交及开标地点：重庆市永川区中医院   会议室

5、递交投标文件截止及开标时间：2022年7月7日北京时间 11:00时。（招标公告为准）

（三）投标文件包括投标函报价、资质文件、投标人身份证明，主要业绩保洁施工组织，要求胶封装订。

（四）评标办法

1、评审办法

谈判小组由我院依法组织，采取综合评分法，谈判小组根据投标响应文件进行评分，按照得分由高到低明确得分高的前3名作为候选中标人。

2、评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价分值为30分，高于投标单位最低报价金额的依次递减1分 | 按参与投标单位报价金额由低至高进行排序扣分，基准分为1分 |
| 技术部分（45%） | 45分 | 服务需求内容提供书面方案（45分） 1、高位清洗方案。（10分） 优得10分，良得5分，差得1分。 2、现场紧急情况处理方案。（10分） 优得10分，良得5分，差得1分 3、安全文明服务保障措施保障方案（10分） 优得10分，良得5分，差得1分。 4、现场清洁工作环保管理方案（10分） 优得10分，良得5分，差得1分。 5、开荒清洁服务应急预案（5分） 优得5分，良得3分，差得1分 | 提供方案 |
| 商务部分（25%） | 25分 | 一、企业履约能力（19分） 1、投标人具有《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务许可证》得3分，未提供得0分； 2、投标人具有《城市粪便污水处理经营服务资质证书》三级及以上得3分，未提供得0分； 3、投标人具有直辖市或省级《环境卫生经营服务企业登记证书》C级及以上得3分，未提供得0分； 4、投标人具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书《环保绿化物业管理系统软件著作权》类得3分，未提供得0分； 5、投标人具有GB/T23791-2009质量服务信用单位AAA等级认证证书得3分，否则得0分； 6、投标人具有GB/T31950-2015企业诚信管理体系认证证书得2分，否则得0分； 7、投标人具有GB/T23791-2009诚信经营示范单位AAA等级认证证书得2分，否则得0分。 二、业绩（6分） 根据投标人2018年至今在承担以下项目的业绩案例进行评分： 1、连续为一家三级甲等医院提供保洁服务满3 年的得2分，否则得0分（需投标人提供合同复印件加盖鲜章，原件等凭据资料供评委现场备查）； 2、提供卫健委所辖一家单位的物业服务合同，并且合同内容包含有保洁服务项满3 年的，提供一个合同得2分，否则得0分；（需投标人提供合同复印件加盖鲜章，原件等凭据资料供评委现场备查）； 3、提供卫健委所辖一家单位的开荒清洁合同得2分，否则得0分。（需投标人提供合同原件等凭据资料供评委 现场查验）。 | 1、提供有效期内证书复印件加盖投标人公章，原件备查。 2、提供合同复印件加盖投标人公章。并提供合同期内该医院为三级甲等医院的证明材料。 |

七、联系方式：

1、采购人：重庆市永川区中医院

2、联系人：贾女士

3、电  话：15802382966

4、地  址：重庆市永川区迎宾大道2号

附 表

# 保洁开荒（标准）验收表

验收时间：       年     月       日

| 区域 | 项目 | 验收标准 | 是否合格 | 存在问题 | 验收人 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内区域 | 天花 | 无手印、无灰渍、无浮尘 |  |  |  |  |
|  | 空调出风口 | 无尘，无污渍 |  |  |  |  |
|  | 灯盘、灯座 | 无灰迹、无水泥迹、无残留标饰 |  |  |  |  |
|  | 墙身 | 无浮尘、无污渍 |  |  |  |  |
|  | 门窗 | 无手印、无污渍、无胶渍、无水泥迹，窗框边线成直线 |  |  |  |  |
|  | 地毡 | 无污渍、无水渍、无胶渍 |  |  |  |  |
|  | PVC/地面 | 无污渍、无胶渍、无明显拖地痕迹 |  |  |  |  |
|  | - 地脚线 | 无污渍、无胶渍、无明显拖地痕迹 |  |  |  |  |
|  | - 大理石/地面 | 无污渍、无胶渍、无残留标饰，应抛光打蜡 |  |  |  |  |
|  | 落地窗轨道 | 无水泥、无灰渍、玻璃洁净明亮、无手印、无胶渍 |  |  |  |  |
|  | 阳台 | 地面无污渍、无水泥迹；栏杆扶手无灰痕、无水泥渍 |  |  |  |  |
|  | 管道 | 表面无污渍、无水泥迹、无水泥渍 |  |  |  |  |
|  | 洗手间 | 马桶内外洁净明亮、无手印、无污渍、无水泥渍、无胶渍；无明显污渍、无涂料点、无胶迹；洁具洁净光亮；不锈钢管件光亮洁净、地面无死角、无遗漏、无异味 |  |  |  |  |
|  | 洗手盆及水龙头 | 无水渍、无污渍、无水泥渍 |  |  |  |  |
|  | 镜面镜框 | 无水渍、无污渍、无手印 |  |  |  |  |
|  | 电源开关 | 无灰痕、无水泥迹、无浮尘 |  |  |  |  |
|  | 病床、供氧设施等 | 无胶渍、无污渍、无浮尘、无残留标饰 |  |  |  |  |
| 室内区域 | 电梯轿厢 | 地面无沙粒、水迹和手印，电梯轿厢壁、轿厢天花无污迹、无手印；轿厢内灯具表面无灰尘、污迹 |  |  |  |  |
|  | 楼层 | 地面无杂物、污迹、水迹、泥沙； 抛光砖或大理石墙壁上无积尘、指印、污迹，楼层入户门、防盗门、电梯门、防火门、水电表房门、消火栓、消防应急灯等设备设施或其它装饰物表面无污迹； 窗户玻璃上无积尘、污迹、水迹，窗框、窗台及窗户沟槽内无沙粒、污迹、灰尘； 电梯前室及消防通道内天花、灯具及其它装饰物表面无污迹、蜘蛛网； 走火梯内墙壁、地脚线表面无污迹，楼梯扶手及扶手支架无明显污迹，梯间无垃圾散发出的异味 |  |  |  |  |
|  | 大厅 | 大堂地砖或大理石地面、墙壁及大堂公告栏、壁画、信报箱、大堂大门等表面无污迹、无水迹、无杂物，大理石应做好抛光打蜡，表面光亮 |  |  |  |  |
|  | 设备房 | 楼宇公共部分的强弱电井房、消火栓、网络房、电梯房等功能房内墙身，地面无杂物、无积水 |  |  |  |  |
| 室外区域 | 外围及外墙 | 道路地面无垃圾、杂物、污渍，各类路标、标示牌等光亮、无污渍； 灯具光亮、无积尘、污渍，花坛、绿化带无垃圾、污渍；保安亭目视无积尘、污渍； 沟渠、下水道、街道无垃圾、无杂物，消防器材、报警器、收费台、值班亭、管理亭等无灰尘、污渍； 外墙目视无污迹，无积尘，外立面玻璃上无水泥渍，无污迹，无水迹；外立面过梁、窗台、管道、装饰物及附属公共设施设备表面无可见杂物，无积尘、污迹； 天面无建筑垃圾、杂物、污迹、积水、青苔，无垃圾散发出的异味；女儿墙、管道、门窗、空调百叶及公共设施设备表面无可见灰尘、污迹 |  |  |  |  |
|  | 停车场 | 车场地面无垃圾、杂物、无高位及其他卫生死角； 车场各区域（含管井）无积垢、无明显水泥渍、无胶渍；无渍水、积水； 空间管网、管道、布线表面无积尘、积垢、无杂物、无沙子、无石块、无蜘蛛网； 空间管网、管道、布线表面无标签（除招标人要求保留的除外）、无铁丝、无胶带、无明显水泥渍、无白灰渍； 走火梯地面、梯级、扶手、防火门、指示牌等光洁、无积垢、泥沙、污物； 积水井、明渠内无垃圾杂物、无积尘、无泥沙、无水泥垢 |  |  |  |  |
|  | 园建 | 外围广场、道路、小径、花基、水景、雕塑、小品、叠石裙边、艺术墙面、台阶、标识系统、设施设备表面光洁、呈现本色、无泥沙、无杂物、无积水、无水泥垢 附属设施表面光洁无污垢；绿化带内无垃圾杂物、花基光洁、石角边呈原色；灯杆、射灯罩表面光洁、无污垢。 |  |  |  |  |

建设单位：                         保洁开荒提供商：

重庆市永川区中医院

2022年7月4日